ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

**VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

**ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN CHI TIẾT**

**Triển khai Cơ sở dữ liệu theo dõi của UBND tỉnh Đồng Nai năm 2017**

**Đồng Nai, tháng 12 năm 2016**

**MỤC LỤC**

[I/. THÔNG TIN CHUNG 1](#_Toc453681234)

[1/. Căn cứ pháp lý 1](#_Toc453681235)

[2/. Mục tiêu, yêu cầu, nhu cầu đầu tư 1](#_Toc453681236)

[2.1 Mục tiêu 1](#_Toc453681237)

[2.1.1 Mục tiêu chung 1](#_Toc453681237)

[2.1.2 Mục tiêu cụ thể 1](#_Toc453681237)

[2.2 Yêu cầu 2](#_Toc453681238)

[2.3 Nhu cầu đầu tư 2](#_Toc453681239)

[3/. Tên hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 2](#_Toc453681240)

[4/. Đơn vị sử dụng ngân sách 2](#_Toc453681241)

[5/. Địa điểm thực hiện 2](#_Toc453681242)

[6/. Tổ chức lập đề cương và dự toán chi tiết 3](#_Toc453681243)

[7/. Nguồn vốn 3](#_Toc453681244)

[8/. Dự kiến hiệu quả đạt được 3](#_Toc453681245)

[II/. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 1](#_Toc453681246)

[1/. Khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng 1](#_Toc453681247)

[2/. Đánh giá và đề xuất 2](#_Toc453681248)

[3/. Sự cần thiết phải đầu tư 3](#_Toc453681249)

[III/. THUYẾT MINH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 3](#_Toc453681250)

[1/. Mô hình hệ thống 3](#_Toc453681251)

[1.1 Mô hình triển khai hệ thống 6](#_Toc453681253)

[1.2 Mô hình khuyến nghị 6](#_Toc453681254)

[2/. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng 6](#_Toc453681255)

[3/. Mô tả yêu cầu kỹ thuật 7](#_Toc453681256)

[4/. Bảo hành 8](#_Toc453681258)

[5/. Hướng dẫn sử dụng 8](#_Toc453681259)

[IV/. DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ NĂM 2017 9](#_Toc453681260)

[1/. Cơ sở lập dự toán 9](#_Toc453681261)

[2/. Dự toán chi tiết 10](#_Toc453681262)

[3/. Thuyết minh phương pháp tính toán định mức, diễn giải chi tiết (đối với các công việc chưa có định mức – đơn giá được ban hành) 12](#_Toc453681263)

[V/. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017 19](#_Toc453681264)

[VI/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐƯA VÀO VẬN HÀNH KHAI THÁC 19](#_Toc453681265)

[1/. Phương án triển khai 19](#_Toc453681266)

[2/. Duyệt với đơn vị 19](#_Toc453681267)

[3/. Hướng dẫn sử dụng 20](#_Toc453681268)

[4/. Vận hành thử nghiệm .20](#_Toc453681270)

[5/. Nghiệm thu và đưa vào sử dụng trực tiếp 20](#_Toc453681271)

[6/. Phương án tổ chức vận hành 20](#_Toc453681272)

[VII/ CÁC ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 20](#_Toc453681273)

# I.THÔNG TIN CHUNG

# 1.Căn cứ pháp lý

Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thông tư 21/2010/BTTTT ngày 08/09/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng không yêu cầu phải lập dự án;

Thông tư 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 về việc Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT ngày 05/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;